新北市政府○○局（處）緊急採購協議書範例【天然災害】

一、	本案採購案名：新北市政府○○局（處）因應○○區天然災害搶修搶險緊急採購。

二、	招標方式為：限制性招標之議價。

三、	議價時間：民國○○年○月○日○午○時○分。

四、	本案無預付款，免收押標金、履約保證金及保固保證金。

五、	本案之工作範圍：○○區及甲方指定地區就天然災害之搶修搶險。

六、	搶修搶險期限：(指定地點)經甲方通知後___(日或小時)內完成/(地點未定)由甲方視災害地點及情形分別訂定合理辦理期限。

七、	本採購決標方式為單價決標。本案依下列原則依序確定基本單價後，再乘以______％（例110%）後計算議定單價：

(一)	○○局（處）○○科以公開招標辦理○○○○工程採購案決標後各工項之契約單價為基本單價。

(二)	上開(一)未載明之單價，依最近一期之「營建物價」雜誌所列之單價為基本單價。

(三)	上開(一)及(二)未載明之單價，依行政院公共工程委員會「公共工程價格資料庫」○○地區(工程規模、工程類別全選)最近1年決標之平均價格為基本單價。

(四)	依上開方式仍有未能取得之單價，由雙方另行議定。

八、	乙方應依附表對於所派遣至災區執行工作之人員及機具每日記載所執行工作之地點及事項，並就各該等人、機於上、下午各拍攝至少1張照片，以作為付款之依據。

九、查驗或驗收基準：_________________(請視個案性質載明履約事項應達到之品質標準或要求)。

十、	逾期懲罰性違約金：

(一)	以日為單位者，按逾期日數，每日依該次通知辦理內容之價金總額1%計算逾期違約金。以小時為單位者，本目前段計算時間單位改為小時。

(三)	計罰總額以該次通知辦理內容之價金總額之20%為上限。

十一、契約價金依實際施作或供應數量結算給付之。

十二、本案乙方得免辦保險。惟其風險及可能之賠償由乙方負擔。

機關有權人(甲方)：　　　　       　　　　　　　 　　　（簽章）

廠商名稱(乙方)：　　　　　　　　       　　　　　　　 （蓋章）

負責人：　      　　　　　　　　　       　　　　　   （簽章）

地址：

監辦人員：

中華民國             年             月               日

搶災人員紀錄表

填報日期：    年    月    日(星期   )

| 工程 名稱 |  |  |  | 承攬廠商 名稱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工地人員管理： |  |  |  |  |  |  |
| 工別 |  | 本日人數 | 是否拍攝 上午照片 | 是否拍攝 下午照片 |  | 備註 |
| 卡車司機 |  | 5 | 是 | 是 |  |  |
| 二、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、及因應對策等）： |  |  |  |  |  |  |
| 填表人簽章： |  |  |  |  |  |  |

註：本表應按日填報。

出工簽到表

填報日期：    年    月    日(星期   )

| 工別 | 人數 | 簽到欄 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

出工紀錄照片

填報日期：    年    月    日(星期   )

| 工別 | 上午出工紀錄照片 | 備註 |
| --- | --- | --- |
|  | 下午出工紀錄照片 | 備註 |

機具使用紀錄表

填報日期：    年    月    日(星期   )

| 工程名稱 |  |  | 承攬廠商名稱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工地人員管理： |  |  |  |  |  |
| 機具名稱 | 本日使用量 （單位：台） | 是否拍攝 上午照片 | 是否拍攝 下午照片 |  | 備註 |
|  |  | 是 | 是 |  |  |
| 二、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、及因應對策等）： |  |  |  |  |  |
| 填表人簽章： |  |  |  |  |  |

註：本表應按日填報。

機具使用紀錄照片

填報日期：    年    月    日(星期   )

| 機具 名稱 | 上午機具使用紀錄照片 | 備註 |
| --- | --- | --- |
|  | 下午機具使用紀錄照片 | 備註 |